**Arbetsordning skarvning/installation Grolanda fiberförening**

* Förberedelse på telestation
* Förbereder/skarvar skåp/brunnar för svetsning
* Förbereder/etablering fastigheter för kommande fiberinstallation*, (Ej kontakt med fastighetsägaren)*
* Kontaktar fastighetsägare för bokning av installation
* Börjar fiberinstallationen (Håltagning montering av fiberutrustning)
* Driftsättning
* Skriver nöjdkund blankett med fastighetsägaren
* Justering av eventuella kvarvarande arbeten.

Vi kommer att börja med detta under v5 i område 1 av 6

**Vänliga hälsningar**

**Peter Nordlund**

Projekledare

Network Division

